轮台县住房和城乡建设局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，实施县住房和城乡建设与人民防空事业发展的政策及中长期规划，对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

（二）负责城市管理相关工作，履行主体责任，负责落实城市管理责任以及城市建设档案管理。

（三）负责城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；负责城市市容环境治理和城建监察工作。

（四）负责农村安居工程建设的监督实施；指导农村危房改造和农村住房建设；组织对农村生活垃圾专项治理。

（五）负责全县城镇保障性住房工程建设的监督管理；拟订并实施保障性住房规划和年度计划；实施各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

（六）负责全县建筑业管理工作，监督建筑业市场管理，规范建筑市场；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、建立和完善相关中介服务管理的规章并监督实施。

（七）组织实施全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，指导全县住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（八）依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行组织实施；负责全县人民防空工程建设与管理；拟订人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

（九）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，编制防空袭预案并组织实施专项演习（练），组织实施全县重要经济目标防护和人民防空结合工作。

（十）组织实施城乡建设抗震防灾工作。组织实施城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划；组织各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；负责震后重建工作；负责城市地下空间的开发利用。

（十一）负责全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（十二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一标准和行业标准；组织实施各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

（十三）负责住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

（十四）拟订全县住房和城乡建设科技发展计划、规划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

（十五）组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十六）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

（十七）负责住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

（十八）承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作。

（十九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、为民办实事、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚工作。

（二十）承办县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

轮台县住房和城乡建设局2024年度，实有人数56人，其中：在职人员37人，增加6人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,增加1人。

轮台县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办、财务室、监察大队、规划办、房管所、质监站。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计59,179.70万元，其中：本年收入合计58,514.87万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余664.83万元。

2024年度支出总计59,179.70万元，其中：本年支出合计58,512.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余667.18万元。

收入支出总体与上年相比，增加36,754.72万元，增长163.90%，主要原因是：本年增加2024年煤改电、巴州轮台县市政基础设施建设、轮台县红桥河景观照明、轮台县红桥新区广场建设项目、巴州轮台县燃气管道老化更新改造项目、巴州轮台县市政道路建设项目（轮台部分）、牧民越冬放牧点生产用房安全隐患排查整治经费、老旧小区改造项目、轮台县东方小区扶贫保障基地周转房建设项目、征地和拆迁补偿、巴州轮台县市政管网及公共服务基础设施建设项目、轮台县博物馆、小商品城、四中、三馆两中心、三通一平10KV配电接入工程款、巴州轮台县塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目等；本年增加巴州轮台县城镇保障性租赁住房建设项目等资金收入。

### 二、收入决算情况说明

本年收入58,514.87万元，其中：财政拨款收入34,643.12万元，占59.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入23,871.75万元，占40.80%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出58,512.52万元，其中：基本支出1,286.34万元，占2.20%；项目支出57,226.18万元，占97.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计34,643.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入34,643.12万元。财政拨款支出总计34,643.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出34,643.12万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加16,359.97万元，增长89.48%，主要原因是：本年增加2024年煤改电、巴州轮台县市政基础设施建设、轮台县红桥河景观照明、轮台县红桥新区广场建设项目、巴州轮台县燃气管道老化更新改造项目、巴州轮台县市政道路建设项目（轮台部分）、牧民越冬放牧点生产用房安全隐患排查整治经费、老旧小区改造项目、轮台县东方小区扶贫保障基地周转房建设项目、征地和拆迁补偿、巴州轮台县市政管网及公共服务基础设施建设项目、轮台县博物馆、小商品城、四中、三馆两中心、三通一平10KV配电接入工程款、巴州轮台县塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目等。与年初预算相比，年初预算数3,912.41万元，决算数34,643.12万元，预决算差异率785.47%，主要原因是：年中追加博斯迪那交通路改造工程、轮台县红桥河景观照明、轮台县红桥新区广场建设项目、巴州轮台县燃气管道老化更新改造项目、巴州轮台县市政道路建设项目（轮台部分）、牧民越冬放牧点生产用房安全隐患排查整治经费、老旧小区改造项目、轮台县东方小区扶贫保障基地周转房建设项目、征地和拆迁补偿、巴州轮台县市政管网及公共服务基础设施建设项目、轮台县博物馆、小商品城、四中、三馆两中心、三通一平10KV配电接入工程款、巴州轮台县塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目等，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,653.84万元，占本年支出合计的43.84%。与上年相比，增加9,048.69万元，增长54.49%，主要原因是：本年增加2024年煤改电、巴州轮台县市政基础设施建设、轮台县红桥河景观照明、轮台县红桥新区广场建设项目、巴州轮台县燃气管道老化更新改造项目、巴州轮台县市政道路建设项目（轮台部分）、牧民越冬放牧点生产用房安全隐患排查整治经费、老旧小区改造项目、轮台县东方小区扶贫保障基地周转房建设项目等。与年初预算相比,年初预算数3,902.41万元，决算数25,653.84万元，预决算差异率557.38%，主要原因是：年中追加轮台县红桥河景观照明、轮台县红桥新区广场建设项目、巴州轮台县燃气管道老化更新改造项目、巴州轮台县市政道路建设项目（轮台部分）、牧民越冬放牧点生产用房安全隐患排查整治经费、老旧小区改造项目、轮台县东方小区扶贫保障基地周转房建设项目等项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)400.00万元,占1.56%。

2.社会保障和就业支出(类)75.45万元,占0.29%。

3.卫生健康支出(类)28.83万元,占0.11%。

4.节能环保支出(类)1,530.20万元,占5.96%。

5.城乡社区支出(类)15,086.55万元,占58.81%。

6.农林水支出(类)20.61万元,占0.08%。

7.住房保障支出(类)8,512.19万元,占33.18%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为400.00万元，比上年决算增加400.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加轮台县红桥河景观照明、轮台县红桥新区广场建设项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为8.69万元，比上年决算减少1.46万元，下降14.38%,主要原因是：本年未补发以前年度退休人员基础绩效，行政单位离退休经费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为4.68万元，比上年决算增加3.43万元，增长274.40%,主要原因是：本年增加事业退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为53.89万元，比上年决算增加12.24万元，增长29.39%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.19万元，比上年决算减少3.64万元，下降30.77%,主要原因是：本年新增退休人员较上年退休人员职级较低，职业年金缴费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为10.44万元，比上年决算减少0.11万元，下降1.04%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为14.09万元，比上年决算增加5.39万元，增长61.95%,主要原因是：本年事业编在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.30万元，比上年决算增加0.48万元，增长12.57%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加轮台县城镇生活垃圾卫生填埋场环境检查项目支出。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少584.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少轮台县博斯、迪那、交通路路面改造项目支出。

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少200.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年排水防涝建设项目支出。

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为129.68万元，比上年决算增加129.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加五个农村垃圾场项目款。

13.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为1,370.52万元，比上年决算减少1,235.51万元，下降47.41%,主要原因是：本年减少2022年、2023年煤改电工程项目支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为204.70万元，比上年决算增加2.04万元，增长1.01%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少安全施工领域专家技术服务费项目支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为393.18万元，比上年决算减少4.38万元，下降1.10%,主要原因是：本年减少城市风貌规划编制、城市更新行动方案等项目支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为112.38万元，比上年决算增加112.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加全国自然灾害普查项目、排水防涝工程等项目支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为3,757.00万元，比上年决算增加3,757.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加巴州轮台县燃气管道老化更新改造项目、巴州轮台县市政道路建设项目（轮台部分）。

19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为9,619.29万元，比上年决算增加6,941.74万元，增长259.26%,主要原因是：本年增加东方小区装修、市政管网及基础设施、2021年保障性住房及配套建设等项目支出。

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为1,000.00万元，比上年决算增加976.83万元，增长4,215.93%,主要原因是：本年增加轮台县旧房拆除项目支出。

21.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为20.61万元，比上年决算增加20.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加巴州轮台县市政基础设施建设项目、燃气管道老化更新改造项目水土保持补偿费支出。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为1,899.20万元，比上年决算增加134.51万元，增长7.62%,主要原因是：本年增加棚户区改造项目五期项目支出。

23.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)少数民族地区游牧民定居工程(项):支出决算数为322.62万元，比上年决算增加322.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加牧民越冬放牧点生产用房安全隐患排查整治项目支出。

24.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为91.90万元，比上年决算增加43.80万元，增长91.06%,主要原因是：本年增加地震重点危险期区农村住房安全隐患排查整治项目支出。

25.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为1,031.00万元，比上年决算增加185.00万元，增长21.87%,主要原因是：本年增加2022年公租房项目、轮台县东方小区扶贫保障基地周转房建设、轮台县公租房内配套基础设施建设等项目支出。

26.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为2,939.69万元，比上年决算增加1,064.69万元，增长56.78%,主要原因是：本年增加2022年老旧管网内配套工程、2021年老旧小区外配套基础设施建设等项目支出。

27.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项):支出决算数为1,156.00万元，比上年决算减少1,892.00万元，下降62.07%,主要原因是：本年减少轮台县脱贫攻坚就业扶贫保障性周转房建设项目支出。

28.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少438.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少东方小区内配套基础设施建设项目支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为42.78万元，比上年决算增加9.08万元，增长26.94%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

30.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):支出决算数为1,000.00万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加轮台县东方小区扶贫保障基地周转房建设项目。

31.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):支出决算数为29.00万元，比上年决算增加29.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治-建筑抗震鉴定项目支出。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,770.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少轮台县博斯坦路文化路供热管网改造、轮台县南环路幸福南路改造等项目支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,236.24万元，其中：人员经费709.00万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费527.24万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,989.28万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入8,989.28万元。政府性基金预算财政拨款支出总计8,989.28万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出8,989.28万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加7,311.28万元，增长435.71%，主要原因是：本年增加巴州轮台县市政管网及公共服务基础设施建设项目、轮台县博物馆、小商品城、四中、三馆两中心、三通一平10KV配电接入工程款、巴州轮台县塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目、棚户区改造拆迁补偿项目、博斯坦路路灯、火车站广场高压线路改造、轮台县红桥小区供电零星工程项目等。与年初预算相比，年初预算数10.00万元，决算数8,989.28万元，预决算差异率89792.80%，主要原因是：年中追加巴州轮台县市政管网及公共服务基础设施建设项目、轮台县博物馆、小商品城、四中、三馆两中心、三通一平10KV配电接入工程款、巴州轮台县塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目、棚户区改造拆迁补偿项目、博斯坦路路灯、火车站广场高压线路改造、轮台县红桥小区供电零星工程项目等，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出8,989.28万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为6,726.08万元，比上年决算增加6,726.08万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加巴州轮台县市政基础设施建设项目、巴州轮台县塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目、棚户区改造拆迁补偿项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为144.00万元，比上年决算增加144.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加轮台县石化北路团结东路管道工程、燃气工程、箱变电缆安装工程。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为199.20万元，比上年决算增加199.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加巴州轮台县市政管网及公共服务基础设施建设项目、轮台县博物馆、小商品城、四中、三馆两中心、三通一平10KV配电接入工程款。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加博斯坦路路灯、火车站广场高压线路改造、轮台县红桥小区供电零星工程项目。

5.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项):支出决算数为1,820.00万元，比上年决算增加1,820.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加巴州轮台县市政基础设施建设项目支出。

6.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,678.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少巴州轮台县市政管网及公共服务基础设施建设项目支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.59万元，比上年减少0.17万元，下降6.16%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占100.00%，比上年减少0.03万元，下降1.15%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.14万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.59万元，决算数2.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.59万元，决算数2.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度轮台县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出527.24万元，比上年增加111.43万元，增长26.80%，主要原因是：本年增加阳霞特色小镇编制费、地下管网普查费等经费，导致机关运行经费增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额285.58万元，其中：政府采购货物支出25.95万元、政府采购工程支出4.90万元、政府采购服务支出254.73万元。

授予中小企业合同金额276.10万元，占政府采购支出总额的96.68%，其中：授予小微企业合同金额272.15万元，占政府采购支出总额的95.30%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋38,042.26平方米，价值2,504.44万元。车辆3辆，价值42.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额59,179.70万元，实际执行总额58,512.52万元；预算绩效评价项目33个，全年预算数23,420.35万元，全年执行数22,104.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是已完成轮台县2022年城镇老旧小区管网内配套改造项目，巴州轮台县市政基础设施项目（一期），轮台县2022年排水防涝建设项目，轮台县公租房内配套基础设施建设项目，巴州市政基础设施项目（轮台部分）工作，提升了城市发展和居民生活，改善了民生质量；二是已完成30次建筑市政施工安全生产培训工作，提升知识传递和技能，显著改善施工安全管理水平；三是已完成20次行政执法人员培训工作，提高了执法人员执法水平，提升风险防控水平，达到涵盖法治，社会，经济等多个领域执法水平；四是已完成29套新建抗震防灾房屋工作，提升了城市发展和居民生活，改善了民生质量；五是已完成2024年煤改电项目工作，“煤改电”改造户数达到3000户，提升了城市发展和居民生活，改善了民生质量。发现的问题及原因：一是城市管理水平有待提高，长效性难以保证；二是建筑工地隐患排查责任落实不到位；三是设施运维经费保障困难。下一步改进措施：一是推行“街长制”“巷长制”，明确责任分工，提高执法人员执法水平、提升城市管理水平，建立长效机制；二是压实建筑工地安全责任，强化隐患排查，落实企业主体责任，加强第三方监管，推行“隐患举报奖励”制度，强化安全培训；三是完善设施运维经费保障机制，拓宽资金来源，优化资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 3,912.41 | 59,179.70 | 58,512.52 | 10 | 98.87% | 9.89 |
|  | 其中:上级安排（万元） | 1,728.30 | 18,934.21 | 18,934.21 | - | - | - |
|  | 本级安排（万元） | 2,184.11 | 15,708.91 | 15,708.91 | - | - | - |
|  | 其他资金（万元） | 0.00 | 24,536.58 | 23,869.40 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.扎实推进各项重点工作任务。提升城市基础设施建设水平完善城市规划体系。科学编制城乡发展、市政综合、住房保障、村镇发展等一批高标准、高质量的城乡建设发展规划，围绕资金跟着项目走、项目跟着规划走，坚持“谋划一批、储备一批、转化一批”，逐步改变县城环境面貌，坚持典型示范引领，打造亮点特色，预计实施市政公用行业工程项目8个。2：加强建筑市政施工安全生产培训、严防出现安全生产事故、加强行政执法人员培训、提高执法人员执法水平。3：加强民生项目的实施，抗震防灾工程建设及煤改电项目的实施涉及民生领域、加快替代燃煤小锅炉，有效治理雾霾天气,改善轮台县空气环境质量。 |  |  | 为了落实城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理要求，2024年已完成： 1.已完成轮台县2022年城镇老旧小区管网配套改造项目，巴州轮台县市政基础设施项目（一期），轮台县2022年排水防涝建设项目，轮台县公租房内配套基础设施建设项目，巴州市政基础设施项目（轮台部分）工作，提升了城市发展和居民生活，改善了民生质量； 2.已完成30次建筑市政施工安全生产培训工作，提升知识传递和技能，显著改善施工安全管理水平； 3.已完成20次行政执法人员培训工作，提高了执法人员执法水平，提升风险防控水平，达到涵盖法治，社会，经济等多个领域执法水平； 4:已完成29套新建抗震防灾房屋工作，提升了城市发展和居民生活，改善了民生质量； 5；已完成2024年煤改电项目工作，“煤改电”改造户数达到3000户，提升了城市发展和居民生活，改善了民生质量。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 实施市政公用行业工程项目数量 | =5个项目 | 轮台县住房和城乡建设局2024年工作计划 | 20 | 5个项目 | 20 |
|  |  | 建筑市政施工安全生产培训 | >=30次 | 轮台县住房和城乡建设局2024年工作计划 | 20 | 30次 | 20 |
|  |  | 行政执法人员培训 | >=20次 | 轮台县住房和城乡建设局2024年工作计划 | 15 | 20次 | 15 |
|  |  | 新建抗震防灾房屋数量 | >=29套 | 轮台县住房和城乡建设局2024年工作计划 | 15 | 29套 | 15 |
|  |  | “煤改电”改造户数 | >=3000户 | 轮台县住房和城乡建设局2024年工作计划 | 20 | 3000户 | 20 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：2024年度轮台县建设项目联合审批系统运维服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 4.05 |  | 4.05 |  | 4.05 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.05 |  | 4.05 |  | 4.05 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于申请拨付轮台县建设项目联合审批系统运维服务费的请示》（轮住建字〔2024〕273号），建设工程审批系统是政府公共服务系统平台，为保证我县工程审批系统正常运作，落实工作要求，实施以下项目： 目标1：为保证我县建设工程审批系统正常运行，进行购买第三方网络运维服务，确保建设项目工程相关手续正常审批。显著提升审批工作效率、有效减少审批工作时限。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度严格执行《关于申请拨付轮台县建设项目联合审批系统运维服务费的请示》（轮住建字〔2024〕273号），已完成保证我县建设工程审批系统正常运行，购买了第三方网络运维服务，确保建设项目工程相关手续正常审批。显著提升了审批工作效率、有效减少了审批工作时限。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务期限 | =2年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2年 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统故障率 | <=1% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 使用审批平台审批建设工程项目数量占比 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设审批平台网络响应速度 | <=2秒 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2秒 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目联合审批系统运维服务费 | <=2.02万元/年 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.02万元/年 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 显著提高审批工作效率 | 显著提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
|  |  |  | 有效减少审批工作时限 | 有效减少 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：2024年棚户区改造项目支出补偿款费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 6,503.21 |  | 6,503.21 |  | 6,494.85 |  | 10 |  | 99.87% |  | 9.97 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6,503.21 |  | 6,503.21 |  | 6,494.85 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为加快推进轮台县城镇棚户区改造工作，提升棚户区改造工作质量，达到预期改造工作效果，决定实施以下项目： 目标1:980户拆迁补偿款、安置过渡费补偿款发放，提高:棚户区改造工作进度，改善居住环境。 目标2:4家公司评估测绘费、1家公司拆迁清运费的结算，提高棚户区改造工作进度，改善居住环境。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度加快推进了轮台县城镇棚户区改造工作，达到了预期改造工作效果，已完成980户拆迁补偿款、安置过渡费补偿款发放，完成了4家公司评估测绘费、1家公司拆迁清运费的结算，提高了棚户区改造工作进度，改善了被征收户居住环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆迁补偿款、安置过渡费补偿户数人次 | >=980人次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =980人次 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 聘用评估测绘、拆迁清运公司数 | >=5家 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5家 | 100% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  |  | 拆迁清运验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  |  | 评估测绘、拆迁清运公司完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每人次拆迁补偿款、安置过渡费补偿金额 | <=5.54万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.53万元 | 99.82% | 9.95 | 有一项费用，发票，验收单等证据不足，没有达到发放条件，导致部分金额未发放。 |
|  |  |  | 评估测绘费、拆迁清运费金额 | <=1069.62万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1069.62万元 | 100% | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造拆迁群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.92分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：2024年自治区为民办实事工作专项经费的通知(萨依麦里村10万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 进一步扎实持久开展好为民办实事工作，充分发挥为民办实事工作经费在为民办实事工作中的重要作用，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标1：达到强化为民办实事工作保障,为民办实事工作顺利开展，完成解决群众困难,改善群众收入；及时将党和政府的温暖送到各族群众心中 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度进一步扎实持久开展好为民办实事工作，充分发挥了为民办实事工作经费在为民办实事工作中的重要作用，已完成修缮开发路2.5公里，用于访贫问苦，慰问走访等群众工作，购买米面油米慰问群众，解决了群众困难,改善了群众收入，及时将党和政府的温暖送到各族群众心中。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为群众送温暖次数 | =2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 为群众办实事次数 | =1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 贯彻落实为民办实事经费使用效率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 为群众办实事及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 为群众送温暖及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 为群众办实事额度 | <=4.90万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.9万元 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 为群众送温暖额度 | <=5.10万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.1万元 | 100% | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活幸福感 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 改善群众思想面貌、维护社会稳定 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：2024年隐性债务化解（红桥新区览山揽水小区沿路沿河楼体亮化工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 26.99 |  | 26.99 |  | 26.99 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.99 |  | 26.99 |  | 26.99 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：化解隐性债务1个，支付红桥新区览山揽水小区沿路沿河楼体亮化工程资金26.99万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |  | 已完成化解隐性债务1个，防范和化解了债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造了良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解隐性债务项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 隐性债务偿还执行率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时还款率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 隐性债务成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民营经济发展营造良好的政策环境 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 防范和化解债务风险 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：2024年隐性债务化解（轮台县东方小区、西域小区北侧、交通路以南西一路至深沟桥段）人行道改建及绿化管网工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 89.00 |  | 89.00 |  | 89.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.00 |  | 89.00 |  | 89.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：化解隐性债务1个，支付轮台县东方小区、西域小区北侧（交通路以南西一路至深沟桥段）人行道改建及绿化管网工程资金89万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度已完成化解隐性债务1个，防范和化解了债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造了良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解隐性债务项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 隐性债务偿还执行率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时还款率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 隐性债务成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民营经济发展营造良好的政策环境 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 防范和化解债务风险 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：2024年隐性债务化解（轮台县幸福南路（景观大道南段）、星光路（原富民路）、六一路（原建设路）道路工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 113.54 |  | 113.54 |  | 113.54 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 113.54 |  | 113.54 |  | 113.54 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：化解隐性债务1个，支付轮台县幸福南路（景观大道南段）、星光路（原富民路）、六一路（原建设路）道路工程资金113.54万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度已完成化解隐性债务1个，防范和化解了债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造了良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解隐性债务项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 隐性债务偿还执行率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时还款率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 隐性债务成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民营经济发展营造良好的政策环境 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 防范和化解债务风险 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：2024年隐性债务化解（轮台县影视中心两侧街头绿化工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 122.72 |  | 122.72 |  | 122.72 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 122.72 |  | 122.72 |  | 122.72 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：化解隐性债务1个，支付轮台县影视中心两侧街头绿化工程资金175.81万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度已完成化解隐性债务1个，防范和化解了债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造了良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解隐性债务项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 隐性债务偿还执行率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时还款率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 隐性债务成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民营经济发展营造良好的政策环境 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 防范和化解债务风险 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：2024年隐性债务化解（轮台县红桥河3号桥接线土方及挡墙工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 63.98 |  | 63.98 |  | 63.98 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.98 |  | 63.98 |  | 63.98 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：化解隐性债务1个，支付轮台县红桥河3号桥接线土方及挡墙工程资金63.98万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度已完成化解隐性债务1个，防范和化解了债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造了良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解隐性债务项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 隐性债务偿还执行率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时还款率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 隐性债务成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民营经济发展营造良好的政策环境 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 防范和化解债务风险 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：2024年隐性债务化解（轮台县红桥河景观带亮化增加工程采购及安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 615.90 |  | 615.90 |  | 615.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 615.90 |  | 615.90 |  | 615.90 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：化解隐性债务1个，支付轮台县红桥河景观带亮化增加工程采购及安装资金615.9万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |  | 已化解隐性债务1个，支付轮台县红桥河景观带亮化增加工程采购及安装资金615.9万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解隐性债务项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 隐性债务偿还执行率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时还款率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 隐性债务成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民营经济发展营造良好的政策环境 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 防范和化解债务风险 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：2024年隐性债务化解（轮台县红桥河景观带景观照明工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：化解隐性债务1个，支付轮台县红桥河景观带景观照明工程资金5.48万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |  | 已化解隐性债务1个，支付轮台县红桥河景观带景观照明工程资金5.48万元，防范和化解了债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，为民营经济发展营造了良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解隐性债务项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 隐性债务偿还执行率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时还款率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 隐性债务成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民营经济发展营造良好的政策环境 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 防范和化解债务风险 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：2024年隐性债务化解（阿克萨来中心水源地新建机井架线工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 17.96 |  | 17.96 |  | 17.96 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.96 |  | 17.96 |  | 17.96 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：化解隐性债务1个，支付阿克萨来中心水源地新建井架线工程资金17.96万元，防范和化解债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度已完成化解隐性债务1个，防范和化解了债务风险，确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，为民营经济发展营造了良好的政策环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解隐性债务项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 隐性债务偿还执行率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时还款率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 隐性债务成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民营经济发展营造良好的政策环境 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 防范和化解债务风险 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：“悦享轮台·消费嘉年华”房产促销活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步促进轮台县房产销售，减轻居民购房压力，决定实施“悦享轮台·消费嘉年华”房产促销活动。 目标1：预计发放购房补贴户数100户，每户1万元。改善轮台县房产销售情况，提升居民购房能力。 |  |  |  |  |  |  | 1.本单位本年度落实了住房保障与房地产市场管理职能，负责房地产项目的指导和实施，落实了房地产企业促销活动，完成100万的购房补贴发放，通过实施房地产促销，推动群众积极购房，改善居住环境，提升居住品质。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购房补贴发放户数 | =100户 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100户 | 100% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 购房补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 购房补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购房补贴发放标准 | <=1万元/户 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/户 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善房产销售情况 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 提升居民购房能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 购房居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：东方小区回购公租房装修项目工程款（一期76.24万元，二期85.58万元，三期78.82万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 240.64 |  | 240.64 |  | 240.64 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240.64 |  | 240.64 |  | 240.64 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步加快推动保障性安居工程建设，提升公租房保障能力和工作质量，决定实施以下项目： 目标1：该项目资金用于城镇保障性安居工程项目（回购东方小区314套房款）支持资金保障公租房回购项目顺利实施，保障中等收入以下人群住房安全。 |  |  |  |  |  |  | 1.本单位本年度落实了住房保障与房地产市场管理职能，负责保障性安居工程的建设指导和实施，完成1个保障性安居工程项目建设，通过项目实施，推进了我县保障性安居工程工作进度，实现项目的完成，达到预期效果。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持城镇保障性安居工程项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | =100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小区承载力 | 明显提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 改善居住环境 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴州轮台县市政基础设施建设项目（一期）土地补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 134.24 |  | 134.24 |  | 134.24 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 134.24 |  | 134.24 |  | 134.24 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据“十四五”规划，为保障项目顺利实施，加快项目建设进度，按照年度工作计划，开展巴州轮台县市政基础设施建设项目（一期）土地补偿费项目： 目标1：项目占用土地面积89493平方米，土地补偿标准为15元/平方米，计划支付占用土地补偿费134.2395万元，保障项目顺利实施。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度完成了支付占用土地补偿费134.2395万元，保障了项目顺利实施。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 占用土地面积 | >=89493平方米 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =89493平方米 | 100% | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地补偿标准 | <=15元/平方米 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15元/平方米 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目正常进行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 加快项目建设进度 | 有效加快 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴财建〔2022〕41号2022年排水设施建设中央基建投资预算(巴州轮台县2022年排水防涝建设项目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 730.96 |  | 730.96 |  | 707.00 |  | 10 |  | 96.72% |  | 9.67 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 730.96 |  | 730.96 |  | 707.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：新建排水管网4公里，可有效提高排水效率，改善居民生活环境。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度已完成新建排水管网4公里，有效提高了排水效率，改善了居民生活环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管网数量 | >=4公里 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4公里 | 100% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 新建排水管网质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 项目资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年3月 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年3月 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 项目按计划完工时间 | 2024年7月 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年7月 | 100% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每米排水管网改造成本数 | <=182.74万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =176.75万元 | 96.72% | 19.34 | 项目通过履行基本建设招标程序，形成有效市场竞争，成本节约，费用减少。改进措施：加大项目成本管控，通过绩效管理优化投资。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高排水效率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.01分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴财建〔2022〕48号2022年新疆专项[第一批]中央基建投资预算（塔尔拉克北路至交通路供水管网建设项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 2,430.86 |  | 2,430.86 |  | 1,800.00 |  | 10 |  | 74.05% |  | 7.40 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,430.86 |  | 2,430.86 |  | 1,800.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：新建供水管网17公里，可有效提高供水效率，改善居民生活环境。 |  |  |  |  |  |  | 本年度已完成新建供水管网17公里，有效提高了供水效率，改善了居民生活环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网数量 | >=17公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17公里 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 新建供水管网质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 项目资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年9月 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每米供水管网改造成本数 | <=142.99万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =105.88万元 | 74.05% | 14.81 | 项目已竣工验收，目前正在结算审计中，因此项目资金未支付完毕。改进措施：加强项目前期管理，做好项目各项准备工作，加快项目支付进度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高供应效率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.21分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴财建〔2022〕84号关于下达2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知（轮台县2022年城镇老旧小区管网内配套改造、公租房内配套基础设施建设、棚户区改造内配套基础设施建设项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 1,219.35 |  | 1,219.35 |  | 1,219.35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,219.35 |  | 1,219.35 |  | 1,219.35 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步补齐老旧小区改造工作短板，提升老旧小区改造工作质量，决定实施以下项目： 目标1：该项目资金用于城镇保障性安居工程（轮台县2022年城镇老旧小区管网内配套改造、公租房内配套基础设施建设、棚户区改造内配套基础设施建设项目）三个项目建设支持资金，保障项目顺利实施，改善居住环境，提升小区承载力。 |  |  |  |  |  |  | 1.本单位本年度落实了住房保障与房地产市场管理职能，负责保障性安居工程的建设指导和实施，落实了老旧小区改造项目建设，推进了老旧小区改造工作质量，实现老小区基础设施的提升更新，达到老旧小区提升改造效果。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持城镇保障性安居工程项目个数 | >=3个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 100% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 提升小区承载力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴财建〔2022〕84号关于下达2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知（轮台县公租房内配套基础设施建设项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步补齐老旧公租房小区改造工作短板，提升老旧公租房小区改造工作质量，决定实施以下项目： 目标1：该项目资金用于城镇保障性安居工程项目（轮台县公租房配套基础设施建设项目）支持资金，保障老旧小区管网项目顺利实施，改善居住环境，提升小区承载力。 |  |  |  |  |  |  | 1.本单位本年度落实了住房保障与房地产市场管理职能，负责保障性安居工程的建设指导和实施，落实了老旧小区改造项目建设，完成1个项目的改造建设工作，通过小区改造，推进了老旧小区改造工作质量，实现老小区基础设施的提升更新，达到老旧小区提升改造效果。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持城镇保障性安居工程项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 提升小区承载力 | 明显提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴财建〔2022〕84号关于下达2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知（轮台县棚户区改造内配套基础设施建设项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 290.00 |  | 290.00 |  | 290.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 290.00 |  | 290.00 |  | 290.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步补齐老旧小区改造工作短板，提升老旧小区改造工作质量，决定实施以下项目： 目标1：该项目资金用于城镇保障性安居工程项目（轮台县棚户区改造配套基础设施建设项目）支持资金，保障老旧小区管网项目顺利实施，改善居住环境，提升小区承载力。 |  |  |  |  |  |  | 1.本单位本年度落实了住房保障与房地产市场管理职能，负责保障性安居工程的建设指导和实施，完成1个保障性安居工程项目建设，通过项目实施，推进了我县保障性安居工程工作进度，实现改善棚户区居民居住条件。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持城镇保障性安居工程项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | =100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 提升小区承载力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴财建〔2022〕88号2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算（轮台县2022年燃气管道老化更新改造项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 2,453.11 |  | 2,453.11 |  | 1,800.00 |  | 10 |  | 73.38% |  | 3.34 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,453.11 |  | 2,453.11 |  | 1,800.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：改造老化燃气主管道约10公里、庭院内燃气管道约15公里，改造燃气调压箱及用户附属设施，可有效提高供气效率，改善居民生活环境。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度已完成改造老化燃气主管道约10公里、庭院内燃气管道约15公里，改造燃气调压箱及用户附属设施，有效提高了供气效率，改善了居民生活环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造燃气管网数量 | >=10公里 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10公里 | 100% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 改造燃气管网质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 项目资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2023年11月 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2023年11月 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 项目按计划完工时间 | 2024年7月 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月 | 0% | 0 | 项目施工过程中部分群众不在家，无法进入室内施工，导致项目延期完工。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每米燃气管网改造成本数 | <=245.31万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =180万元 | 73.38% | 6.69 | 项目施工过程中部分群众不在家，无法进入室内施工，导致项目延期完工；项目延期完工，已竣工验收，目前正在结算审计中，因此项目资金未支付完毕。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高供气效率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 72.03分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴财建〔2023〕55号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[保障性安居工程方向]中央基建（巴州轮台县2023年棚户区改造配套基础设施建设项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 698.60 |  | 698.60 |  | 698.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 698.60 |  | 698.60 |  | 698.60 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为加快推进轮台县城镇棚户区改造工作，提升棚户区改造工作质量，达到预期改造工作效果，决定实施以下项目： 目标1：新建小区内燃气管网2430米，供水管网2430米，排水管网1970米，道路硬化6168平方米，绿化16817平方米等配套基础设施。提高棚户区改造工作进度，改善居住环境。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度落实了住房保障与房地产市场管理职能，负责保障性安居工程的建设指导和实施，推进了轮台县2023年棚户区改造配套项目实施，通过实施该项目，实现了棚户区区域居民生活质量的改善，达到了老小区基础设施的提升更新，达到预期改造效果。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建燃气管网长度 | >=2430米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2430米 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 新建供水管网长度 | >=2430米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2430米 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 新建排水管网长度 | >=1970米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1970米 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 道路硬化面积 | >=6168平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6168平方米 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 绿化面积 | >=16817平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16817平方米 | 100% | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 改善居住环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造拆迁群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴财建〔2023〕55号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[保障性安居工程方向]中央基建（巴州轮台县2023年老旧小区改造及配套基础设施建设项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 183.00 |  | 183.00 |  | 183.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 183.00 |  | 183.00 |  | 183.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步补齐老旧小区改造工作短板，提升老旧小区改造工作质量，决定实施以下项目： 目标1：改造老旧小区户数118户，其中本笔资金用于改造户数约为76户，通过老旧小区改造进一步提升老旧小区改造工作质量，达到老旧小区提升改造效果。 |  |  |  |  |  |  | 1.本单位本年度落实了住房保障与房地产市场管理职能，负责保障性安居工程的建设指导和实施，落实了老旧小区改造项目建设，完成118户中76户改造工作，通过小区改造，推进了老旧小区改造工作质量，实现老小区基础设施的提升更新，达到老旧小区提升改造效果。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造户数 | >=118户 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =118户 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 其中本笔资金用于改造户数约为 | >=76户 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =76户 | 100% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 项目按计划完工时间 | =2024年5月 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 100% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每户成本控制数 | <=2.41万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.41万元 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 提升小区承载力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴财建〔2024〕42号关于拨付2024年新疆煤改电二期工程补助资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 1,370.50 |  | 1,370.50 |  | 1,370.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,370.50 |  | 1,370.50 |  | 1,370.50 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照《关于印发新疆煤改电二期工程实施方案(2022-2024年》的通知》(新政办发(2022)16号)《巴财建〔2024〕42号关于拨付2024年新疆煤改电二期工程补助资金的通知》要求： 目标1：完成5076户煤改电工程改造任务，优化区域城镇供热用能结构，保障居民最基本的供暖需求，减少大气污染。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度严格执行巴财建〔2024〕69号关于下达2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知政策文件，已完成地震重点危险区农村住房安全隐患排查整治29户；牧民越冬放牧点生产用房安全隐患排查整治111户；城镇房屋排查鉴定评估845户，优化了区域城镇供热用能结构。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 煤改电改造户数 | >=5076户 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5076户 | 100% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
|  |  |  | 改造设备安全使用保修期 | >=5年 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5年 | 100% | 7 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年6月 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 100% | 7 |  |
|  |  |  | 项目按计划完工时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每户煤改电改造平均成本 | <=2700元/户 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2700元/户 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化区域城镇供热用能结构 | 持续优化 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 受益居民户数 | >=5076户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5076户 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴财建〔2024〕69号关于下达2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 415.70 |  | 415.70 |  | 415.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 415.70 |  | 415.70 |  | 415.70 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知，计划完成以下任务： 目标1：地震重点危险区农村住房安全隐患排查整治29户，每户标准1.85万元；牧民越冬放牧点生产用房安全隐患排查整治111户，333万元/每户标准3万元；城镇房屋排查鉴定评估845户,每户标准343元,提升地震重点危险区农村住房抗震能力。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度严格执行巴财建〔2024〕69号关于下达2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知政策文件，已完成地震重点危险区农村住房安全隐患排查整治29户；牧民越冬放牧点生产用房安全隐患排查整治111户；城镇房屋排查鉴定评估845户，提升地震重点危险区农村住房抗震能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 牧民越冬房改造户数 | >=111户 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =111户 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 地震重点危险区农村危房改造户数 | >=29户 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29户 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 城镇房屋排查鉴定评估户数 | >=845户 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =845户 | 100% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 牧民越冬房改造后房屋验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 地震重点危险区农村住房改造后房屋验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 城镇房屋排查鉴定评估后房屋合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年3月 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月 | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 项目按计划完工时间 | 2024年10月 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 100% | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 牧民越冬房改造补助标准 | <=3万元/户 | 预算支出标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元/户 | 100% | 7 |  |
|  |  |  | 地震重点危险区农村住房改造补助标准 | <=1.85万元/户 | 预算支出标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.85万元/户 | 100% | 7 |  |
|  |  |  | 城镇房屋排查鉴定评估补助标准 | <=343.78元/户 | 预算支出标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =343.78元/户 | 100% | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 地震重点危险区农村住房抗震能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
|  |  |  | 拆除重建房屋后续使用年限 | >=30年 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =30年 | 100% | 7 |  |
|  |  |  | 维修加固房屋后续使用年限 | >=15年 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =15年 | 100% | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民越冬房，地震重点危险区农村住房农户满意度 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 城镇房屋排查鉴定评估群众满意度 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴财综〔2021〕18号-2020自治州城镇保障性安居工程专项补助资金（回购东方小区314套房款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步加快推动保障性安居工程建设，提升公租房保障能力和工作质量，决定实施以下项目： 目标1：该项目资金用于城镇保障性安居工程项目（回购东方小区314套房款）支持资金保障公租房回购项目顺利实施，保障中等收入以下人群住房安全。 |  |  |  |  |  |  | 该项目截至2024年8月，已完成314套东方小区房屋回购工作，项目资金分五年还清，本次支付300万元，本年度任务已完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持城镇保障性安居工程项目个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小区承载力 | 明显提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 改善居住环境 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：巴财综〔2023〕7号关于拨付2023年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 1,769.00 |  | 1,769.00 |  | 1,769.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,769.00 |  | 1,769.00 |  | 1,769.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步保障中低收入以下人群住房安全，决定实施以下项目： 目标1：该项目资金用于城镇保障性安居工程项目补充资金，保障东方小区公租房项目顺利实施，改善居住环境，提升小区承载力。 |  |  |  |  |  |  | 1.本单位本年度落实了住房保障与房地产市场管理职能，负责保障性安居工程的建设指导和实施，落实东方小区公租房项目建设，推进了保障公租房项目顺利开展，已完成公租房相应项目的建设及资金的使用，实现了小区居住环境的提升，改善居住环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持城镇保障性安居工程项目个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 提升小区承载力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：新财建〔2021〕109号关于下达2021年保障性安居工程[第三批]中央基建投资预算巴财建〔2021〕64号（东方小区内配套基础设施建设项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 387.00 |  | 387.00 |  | 387.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 387.00 |  | 387.00 |  | 387.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步补齐保障性安居工作短板，提升保障性住房居住质量，决定实施以下项目： 目标1：该项目资金用于保障性安居工程项目（东方小区内配套基础设施建设项目）支持资金，保障东方小区内配套基础设施建设项目顺利实施，改善居住环境，提升小区承载力 |  |  |  |  |  |  | 1.本单位本年度落实了住房保障与房地产市场管理职能，负责保障性安居工程的建设指导和实施，推进了项目建设和实施，实现了公租房小区配套设施的建设，进一步提升了公租房的保供能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持城镇保障性安居工程项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 提升小区承载力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：新财建〔2021〕109号关于下达2021年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算巴财建〔2021〕64号（轮台县2021年老旧小区外配套基础设施建设项目（文化路及团结路区块）工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步补齐老旧小区改造工作短板，提升老旧小区改造工作质量，决定实施以下项目： 目标1：实施老旧小区改造项目1个，改造老旧小区外道路、排水管网及养老抚幼设施，提升老旧小区改造工作质量，达到老旧小区提升改造效果。 |  |  |  |  |  |  | 1.本单位本年度落实了住房保障与房地产市场管理职能，负责保障性安居工程的建设指导和实施，落实了老旧小区改造项目建设，完成1个老旧小区改造工作，通过小区改造，推进了老旧小区改造工作质量，实现老小区基础设施的提升更新，达到老旧小区提升改造效果。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持的项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按时完工率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造小区成本 | <=200万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 提升小区承载力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：新财综〔2020〕27号提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（巴财综〔2020〕10号，轮台县老旧小区1661万元，2021年老旧小区改造二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 1,922.00 |  | 1,922.00 |  | 1,922.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,922.00 |  | 1,922.00 |  | 1,922.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步补齐老旧小区改造工作短板，提升老旧小区改造工作质量，决定实施以下项目：目标1：改造老旧小区25个，提升老旧小区改造工作质量，达到老旧小区提升改造效果。 |  |  |  |  |  |  | 1.本单位本年度落实了住房保障与房地产市场管理职能，负责保障性安居工程的建设指导和实施，落实了老旧小区改造项目建设，实现老小区基础设施的提升更新，达到老旧小区提升改造效果。已完成改造老旧小区25个。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区个数 | >=25个 | 行业标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =25个 | 100% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 改造工程验收合格率 | >=95% | 行业标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按时完工率 | >=95% | 行业标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个小区改造成本 | <=76.88万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =76.88万元 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 提升小区承载力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：棚户区改造工作领导小组办公室2024年办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为深入落实上级部署要求，以提高组织力为重点，强化政治功能，以民生改善为目标，进一步做好工作，保障棚户区改造工作有序开展。 目标1：以棚户区改造工作的实际需求，保障60位棚改办办公人员正常办公，采购办公用品，提高工作效率，保障棚改工作顺利有序地进行。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度深入落实了上级部署要求，以提高组织力为重点，强化政治功能，以民生改善为目标，已完成保障60位棚改办办公人员正常办公，提高了工作效率，使得棚改工作顺利有序地进行。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障棚改办办公人员数量 | >=60人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60人 | 100% | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 公用经费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | <=3333.33元/人 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3333.33元/人 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障棚改工作有序开展 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 提高工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚改办干部满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：轮台县城镇生活垃圾卫生填埋场环境监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于申请拨付轮台县城镇生活垃圾卫生填埋场环境检测费用的请示》（轮住建字〔2023〕215号），落实环保工作要求，避免垃圾污染场区地下水、土壤及大气等指标，保护生态环境。实施以下项目： 目标1：开展填埋场环境监测18个月，出具环境监测报告36份，为填埋场污染防治提供依据，动态监控地下环境，保障填埋场的规范运行。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度严格执行《关于申请拨付轮台县城镇生活垃圾卫生填埋场环境检测费用的请示》（轮住建字〔2023〕215号），已完成开展填埋场环境检测18个月，并出具环境检测报告36份，提供了填埋场污染防治依据，保障了填埋场的规范运行。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具环境检测报告数量 | >=36份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36份 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 环境监测月数 | >=18月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18月 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 环境监测系统数据填报合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 环境检测及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 出具环境检测报告成本 | <=0.84万元/份 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.84万元/份 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供填埋场污染防治依据 | 效果显著 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
|  |  |  | 保障填埋场的规范运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 住建局：轮台县阳霞镇特色小城镇规划编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 180.00 |  | 180.00 |  | 180.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.00 |  | 180.00 |  | 180.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步加快推动保障性安居工程建设，提升公租房保障能力和工作质量，决定实施以下项目： 目标1：该项目资金用于该项目阳霞镇特色小城镇资金城镇保障性安居工程项目支持资金保障公租房回购项目顺利实施，保障中等收入以下人群住房安全。 |  |  |  |  |  |  | 本单位本年度进一步加快推动了保障性安居工程建设，提升公租房保障能力工作质量，已完成支持项目阳霞镇特色小城镇资金城镇保障性安居工程项目支持资金保障公租房回购项目顺利实施，保障了中等收入以下人群住房安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持城镇保障性安居工程项目个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 14 |  |
|  |  | 质量指标 | 规划书及图纸完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 13 |  |
|  |  | 时效指标 | 编制费支付及时性 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 13 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制费成本控制数 | <=100% | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升镇承载力 | 明显提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改观城市形象 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 棚户区改造拆除项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 轮台县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 272.56 |  | 272.56 |  | 272.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 272.56 |  | 272.56 |  | 272.56 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：退还两家房地产开发公司垫付的安置费、过渡费，达到保证依法进行拆迁补偿及保障房地产开发公司的权益的目标 |  |  |  |  |  |  | 已完成退还两家房地产开发公司垫付的安置费、过渡费，达到保证依法进行拆迁补偿及保障房地产开发公司的权益的目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退还安置过渡费房地产开发公司数量 | =2家公司 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2家公司 | 100% | 13 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金退还准确率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 13 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金退还及时率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 14 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 退还安置过渡费平均资金数 | <=136.28万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =136.28万元 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证依法进行拆迁补偿 | 有效保证 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保障房地产开发公司的权益 | 保障房地产开发公司的权益 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 房地产开发公司的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》