《轮台县哈尔巴克乡哈尔东村以南粘土矿(取土场)矿产资源开发利用与生态保护修复方案》评审意见书
巴矿协开垦审发〔2025〕9号
巴音郭楞蒙古自治州矿业协会

二○二五年三月二十七日
送审单位：轮台县振鑫水利投资有限公司

编制单位：巴州若羌县鑫国泰地质勘探有限责任公司

项目负责人：刘兴宇
编制人员：黄仁文、敬兵
评审专家组长：龚长明[image: image6.jpg]



评审专家组成员： 龚长明 李敏  陈新杰 谢日实 冯军江
认定单位：巴音郭楞蒙古自治州矿业协会
复核稿送回日期：2025年3月25日

评审时间：2025年3月18日

附注：
矿区范围拐点坐标

矿区范围拐点坐标
	拐点编号
	CGCS2000国家坐标

	
	X
	Y

	J1
	4607143.49
	28523359.38

	J2
	4607147.28 
	28523609.72

	J3
	4606539.55
	28523618.91

	J4
	4606535.76 
	28523368.58


2、巴州若羌县鑫国泰地质勘探有限责任公司2025年2月编制的《轮台县哈尔巴克乡哈尔东村以南粘土矿(取土场)详查报告》（巴矿协资储评〔2025〕14号）

根据2025年3月份评审通过的详查报告估算，截至到2024年11月30日矿山查明控制填料用粘土矿控制资源量（KZ）25.53万立方米。
3、开采矿种：填料用粘土矿。
4、开采方式：露天开采。
5、开拓方案：开拓方案为公路开拓、汽车运输。

6、采剥工艺：设计采用覆盖层剥离后挖掘机采挖一次性推进采矿法。

7、开采服务年限：0.97年。

附件：《轮台县哈尔巴克乡哈尔东村以南粘土矿(取土场)矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家审查意见
主  送：轮台县振鑫水利投资有限公司
抄  送： 轮台县自然资源局 

印  数：6份
《轮台县哈尔巴克乡哈尔东村以南粘土矿(取土场)矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家审查意见
2025年3月18日，轮台县自然资源局委托巴州矿业协会聘请地质、采矿、经济、地环、土地复垦等专业的5名专家组成专家组，对若羌县鑫国泰地质勘探有限责任公司编制的《轮台县哈尔巴克乡哈尔东村以南粘土矿(取土场)矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称《方案》）进行了函审，经专家充分评议，提出了修改意见。函审后编制单位对《方案》进行修改完善，经专家组复核，《方案》符合编制大纲的要求，现形成评审意见如下：

一、采矿权基本情况及编制目的
“轮台县哈尔巴克乡哈尔东村以南粘土矿(取土场)矿山” 属轮台县管辖，位于轮台县172度方位，直距约20千米位置；地理中心坐标（CGCS2000坐标系）：东经84°16′53″,北纬41°35′47″。

按照《国土资源部办公厅关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》(国土资发〔1999〕98号)、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）、《关于做好<矿山地质环境保护与土地复垦方案>编审有关工作的通知》（新国土资规〔2018〕1号）以及《自治区矿产资源开发利用与生态保护修复方案编制提纲》的规定，在办理新立采矿权必须编制《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，为自然资源管理部门对矿山开采依法进行监管提供技术依据；为矿山企业实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦提供技术依据；为矿山生态保护修复工作的实施管理、监督检查以及生态保护修复基金的计提等提供依据，为自然资源管理部门监督、检查、督促矿山企业落实矿山地质环境保护与土地复垦责任义务提供重要依据；使矿山开采造成的地质环境破坏得以有效恢复，使被损毁的土地恢复并达到最佳综合效益的状态，努力实现社会经济、生态环境的可持续发展。

二、设计利用资源储量政策符合性
《方案》资源储量类型确定合理，设计利用资源储量、可采储量的确定符合自治区自然资源厅相关政策要求。

三、设计利用储量、设计开采规模及服务年限
根据2025年2月份评审通过的详查报告估算，截至到2024年11月30日矿山查明控制填料用粘土矿控制资源量（KZ）25.53万立方米。设计开采矿量为25.53万立方米。

方案设计采矿回采率为95%，设计损失矿量1.28万立方米。

矿山设计服务年限0.97年（12个月）。
四、采矿方案
设计采用露天开采方式，公路开拓汽车运输开拓方案；
五、产品方案
本矿床为满足轮台县机场基础建设所需填料而设置，主要开采基础设施及路基填料。根据本矿床施工的浅井取样分析，本矿床矿石能满足轮台县机场基础建设所需填料指标要求。

六、绿色矿山建设
回采率

根据《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0312-2018），露天开采回采率不小于95%，该矿设计采用露天的开采方式，采矿回采率95%，满足露天开采回采率的最低指标要求。

回收率

该矿山为填料用粘土矿，产品方案不涉及选矿回收率。

废水利用

矿山废水主要为生活废水。矿山生活区建有化粪池、污水处理池各一座，生活污水排入污水处理池。
七、矿山地质灾害现状分析与预测

矿山地质灾害现状分析与预测

矿山为新建，根据现场调查，矿区现状尚未进行开采。现状崩塌地质灾害不发育，崩塌灾害发育程度弱（稳定）；区内尚未发生因崩塌灾害造成的人员死亡事故和直接经济损失。现状评估崩塌灾害发育程度弱，危害程度小，危险性小。
矿山地质环境预测评估

严重区：面积15.220公顷；包括拟建露天采矿场、拟建露天采矿场；预测采矿活动可能引发露天采矿场采坑边缘局部地段崩塌地质灾害，发育程度中等，危害程度中等，危险性中等，对地质环境影响程度较严重；对地形地貌景观影响程度为严重。

较严重区：面积0.0088 公顷，包括拟建临时活动房屋、设计临时停车场、拟建废石堆放、拟建矿山道路。对地形地貌景观影响程度较严重。

较轻区：面积9.491公顷，包括评估区内除严重区、较严重区以外的其它区域。地质灾害不发育，矿业活动对地形地貌、水土环境、含水层影响或破坏程度较轻拟损毁土地预测与评估

八、矿山地质环境治理

对评估区进行矿山地质环境保护与恢复治理分区，将矿山地质环境保护与恢复治理区域划分为重点防治区、次重点防治区、一般防治区。

矿山地质环境治理包括矿山地质环境保护预防、矿山地质灾害治理、矿区含水层破坏修复、水土环境污染修复和矿山地质环境监测工程。按照“以防为主，防治结合，全程控制”，“在保护中开发，在开发中保护、治理”的原则，通过措施布局，力求使采矿活动造成的地质环境问题得以集中和全面的治理，在发挥工程措施控制性和速效性特点的同时，有效防止地质环境问题。

矿山生产期间地质环境治理保护工程工程量见下表。
矿山地质环境保护工程表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量

	一
	地质环境保护预防
	
	

	1
	生活垃圾
	m3
	2.666

	2
	生活污水
	m3
	390

	二
	地质环境监测
	
	

	1
	崩塌监测
	点次
	48

	3
	地形地貌
	测图1幅
	15.22公顷

	4
	生活污水
	点次
	2

	5
	土壤污染
	点次
	8

	6
	大气监测
	点次
	8


九、矿山土地复垦
复垦区总面积

本项目复垦责任范围面积15.2288公顷，复垦方向为其它土地之盐碱地；复垦率100.00%。

 复垦区及复垦责任范围统计表

	损毁单元
	土地损毁时序
	损毁面积

（公顷）
	损毁

形式
	损毁程度
	损毁土地

类型
	是否纳入复垦范围

	
	拟损毁

（公顷）
	拟损毁

（公顷）
	
	
	
	
	

	拟建露天采矿场（设计临时停车场、拟建办公生活区均包含在露天采矿场中
	15.220
	0.00
	15.220
	挖损
	重度
	盐碱地
	是

	拟建矿山道路
	0.0088
	0.00
	0.0088
	压占
	中度
	盐碱地
	是

	合计
	15.2288
	15.2288
	15.2288
	
	
	
	

	复垦区面积
	15.2288

	复垦责任范围
	15.2288


土地复垦工程量

矿山土地复垦工程项目及工程量见下表。
土地复垦工程量表
	序号
	工程名称
	单位
	

	（一）
	拟建拟建露天采矿场（设计临时停车场、堆料场、拟建办公生活区均包含在露天采矿场中）拟建露天采矿场
	
	

	1
	场地平整
	100m3
	79.80

	2
	砌体拆除
	100m3
	1.8625

	3
	清运工程
	100m3
	1.8625

	（二）
	拟建矿山道路
	
	

	1
	场地平整
	100m3
	0.46


矿区土地复垦监测及管护工程量见下表。

土地复垦监测工程量统计表
	监测内容
	监测频率
	监测时间
	单位
	数量
	方案适用期工作量

	土地损毁监测
	1次/年
	1年
	年
	1
	4

	复垦效果监测
	2次/年
	1年
	点次
	8
	8


十、投资估算

轮台县哈尔巴克乡哈尔东村以南粘土矿(取土场)矿山(新疆段)项目轮台县取土场矿建设规模为年开采建筑用砂石25万立方米/年，矿山服务年限总计为0.97年。项目建成投产后，生产年销售收入平均为1000万元，生产年份利润总额为449万元，年上缴所得税额为112.25万元，年税后利润为336.75万元，静态投资回收期0.36年。通过项目的财务计算与分析，认为建设项目具有经济上的可行性。
总经估算，矿山地质环境保护治理和土地复垦工程静态总投资73.35  万元，其中：工程施工费18.54万元，监测与管护费2.59 万元，其他费用48.73 万元，预备费3.49 万元。本方案土地复垦责任范围15.2288公顷（238.43亩），土地复垦费用为亩均3076.37元。
矿山地质环境治理工程静态总投资30.44 万元，其中：矿山地质环境治理工程施工费7.02 万元，监测与管护费1.59万元，其他费用20.38 万元、预备费1.45 万元。

本方案土地复垦工程静态总投资42.91 万元，其中工程施工费11.52万元，土地复垦监测与管护费1.00万元，其他费用28.34万元，预备费2.04万元。
十一、存在的问题及建议
（一）矿产资源开发利用存在的主要问题及建议
1、在矿山开采过程中，应严格按照开发利用方案设计的方法开采，开采中尽可能减少固体废物的排放，这样既能改善矿山环境，又可为今后的集中治理节约财力，物力，从而达到矿业开发与矿山环境保护和谐发展的目的。

2、加强对固体废弃物的管理，其堆放高度、坡度要有一定的限制，确保堆积物的稳定，尽量避免引发滑坡等地质灾害。

3、建议矿山生产过程中，矿山产生的废水应采取措施集中处理后达标排放。

4、建议矿山在生产期间，严格按国家有关规范和设计开采，尽量减少对土地资源的破坏，及时恢复损毁用地的土地功能。

5、本方案是基于目前的矿山地质环境现状，并根据目前的开采方案预测可能产生的环境地质问题与土地损毁情况，并结合矿区具体情况而编制的。如矿山开采利用方案发生变化，则应另行编制与之相适应的矿山地质环境保护与土地复垦方案。

本矿产资源开发利用设计部分不代替矿山开采设计，矿山开采前，应聘请有资质的单位进行开采设计，合理有序的开采矿产资源。
（二）地质环境治理和土地复垦存在的主要问题及建议
1、本方案不替代相关的工程勘查、治理设计工作，不能作为恢复治理与土地复垦工程设计方案使用。

2、矿山如扩大生产规模、变更矿区范围或开采方式，应重新编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案。

3、针对采矿活动可能引发的地质环境问题，建议矿方安排专门的矿山地质环境恢复治理设计、监测、防治等工作。

4、本方案复垦方向主要为恢复原土地类型及地貌景观与周边相协调，若矿方在复垦过程中有实际性要求可局部进行调整。

5、由于矿山采矿工程是动态的，随着施工的工艺及施工的进度，对周边地质环境的影响亦会发生变化，为达到安全生产与环境保护相结合的目的，建议矿山每1年开展一次地质灾害危险性评估工作。
6、本方案地质环境治理措施和土地复垦设计需有资质单位进行设计的，建议矿山委托有资质单位进行设计。

7、按照地面设施方案设计，建议业主尽快办理完善基础建设及矿区外用地的相关手续。

8、轮台县哈尔巴克乡哈尔东村以南粘土矿(取土场)（义务人）应与和轮台县（管理部门）以及约定银行应本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订《土地复垦费用使用监管协议》。保证轮台县哈尔巴克乡哈尔东村以南粘土矿(取土场)矿山地质环境治理和土地复垦所需费用，应尽快落实，费用不足时应及时追加，确定所需费用及时足额到位，保证方案按时保质保量完成，做好矿产资源开发利用与生态保护修复费用的使用管理工作。
附件：《轮台县哈尔巴克乡哈尔东村以南粘土矿(取土场)矿产资源开发利用与生态保护修复方案》评审专家组名单

《轮台县哈尔巴克乡哈尔东村以南粘土矿(取土场)矿产资源开发利用与生态保护修复方案》

评审专家组名单

	序号
	姓名
	工作单位
	技术职称
	评审职责
	签名

	1
	龚长明
	新疆信莱矿业有限公司
	采矿高级工程师
	主审专家
	[image: image2.jpg]




	2
	冯军江
	自治区国土综合整治中心
	土地工程高级工程师
	审查专家
	[image: image3.png]




	3
	陈新杰
	新疆地质局昌吉地质大队
	水工环高级工程师
	[image: image1.jpg]


审查专家
	

	4
	谢日实
	新疆巨宜工程技术服务有限公司
	地质矿产高级工程师
	审查专家
	[image: image5.jpg]




	5
	李敏
	新疆地质局巴音郭楞地质大队
	经济高级工程师
	审查专家
	[image: image4.png]







